**FORMATO DE REGISTRO DE INCIDENTES**

La gestión de la participación de los interesados puede dar lugar al desarrollo de un registro de incidentes. Este registro se actualiza a medida que se identifican nuevos incidentes y se resuelven los incidentes actuales.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| **Versión** | **Hecho por** | **Revisado por** | **Aprobado por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1 | Oscar Bizama | Cristian Rojas | Cristian Rojas | 13-07-21 | Proyecto Título I |

# Título del proyecto:

D-Traffic (Proyecto de Titulo I)

# Siglas del proyecto:

DT

# Gerente de proyecto

Oscar Bizama Escobar Estudiante Ingeniería en Computación e Informática

# Registro de Incidentes

Todos los incidentes registrados en el proyecto serán detallados a continuación a través de la siguiente tabla

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id Incidente** | **Categoría** | **Descripción del Incidente** | **Impacto en los**  **objetivos** | **Responsable** | **Acciones** | **Estado** | **Fecha y Hora de**  **Inicio** | **Fecha y Hora de**  **Término** |
| 1 | Tiempos de entrega | Mala organización de los tiempos de tareas. | Tiempo entrega final proyecto. | Oscar Bizama | Se reorganizaron los tiempos de trabajo. | Completado | 09-07-21 | 09-07-21 |
| 2 | Desarrollo de Software | Problemas de adaptación de equipo. | Desarrollo de la creación del software. | Oscar Bizama | Arreglar el dispositivo de trabajo. | Completado | 28-06-21 | 28-06-21 |
| 3 | Organización del proyecto | Problemas tiempo de coordinación para reuniones. | Fechas de reunión | Oscar Bizama | Reajustar tiempos de trabajo individual. | En Progreso | 01-07-21 | -- |